Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Краснокутское сельское поселение»

Администрация Краснокутского сельского поселения

Постановление

| 26.02.2019 | № 25 | х. Красный Кут |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о финансиро-вании и освоении проводимых программных мероприятий по муни-ципальной программе Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Благоустройство территории» по результатам за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Краснокутского сельского поселения от 04.09.2013 года № 220 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке эффективности  муниципальных программ Краснокутского сельского поселения Октябрьского района»,

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Благоустройство территории», утвержденной постановлением Администрации Краснокутского сельского поселения № 240 от 25.09.2013 г. «Об утверждении муниципальной программы Краснокутского сельского поселения «Благоустройство территории» по состоянию на 01.01.2019 года согласно приложению № 1.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Краснокутского сельского поселения по социа-

льным вопросам Полоненко А.П.

- Глава  Администрации

- Краснокутского

сельского поселения							                        В.Н. Огнев

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Краснокутского

сельского поселения № 25

от 26.02.2019 г.

Отчёт

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

по муниципальной программе Краснокутского сельского поселения

Октябрьского района «Благоустройство территории»

По муниципальной программе Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Благоустройство территории» в 2018 году было выделено      8 944,3 тыс. рублей, в том числе из средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 8 944,3 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации Программы 8 944,2 тыс. рублей, что составляет 100,0 процентов от запланированных средств, в том числе средства:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 8 944,2 тыс. рублей.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Отчет  о финансировании и освоении  проводимых программных мероприятий по муниципальной программе  Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Благоустройство территории»  по результатам за 2018 год согласно приложений:

- Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района: «Благоустройство территории» отчетный период 12 мес. 2018 г.

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Благоустройство территории»

- Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района, мероприятий ведомственных целевых программ

- Оценка результатов реализации мер правового регулирования

      - Сведения  об исполнении федерального бюджета, областного, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Благоустройство территории» за  2018 год.

Начальник службы

экономики и финансов                                                                             Е.В. Овсянников

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района:

«Благоустройство территории» отчетный период 12 мес. 2018 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Содержание зелёных насаждений» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - Содержание зелёных насаждений | Заместитель главы Администрации Краснокутского сельского поселения по социальным вопросам А.П. Полоненко | улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций, предание зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 4 253,4 | 4 253,3 | 51 |
| Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт сетей уличного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Содержание и ремонт сетей уличного освещения | Заместитель главы Администрации Краснокутского сельского поселения по социальным вопросам А.П. Полоненко | эстетический облик населенных пунктов, повышение качества наружного освещения, своевременное выполнение мероприятия | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2 698,6 | 2 698,6 | 9 |
| Подпрограмма 3 «Проведение топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям - Чайковская А.А. | оценка и формирование свободных земельных участков для дальнейшей их продажи и сдачи в аренду | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 274,5 | 274,5 | 22 |
| Подпрограмма 4 «Прочие работы и услуги по благоустройству территории Краснокутского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Иные мероприятия по благоустройству террито-рии Краснокутского сельского поселения | Заместитель главы Администрации Краснокутского сельского поселения по социальным вопросам А.П. Полоненко | оценка и формирование свободных земельных участков для дальнейшей их продажи и сдачи в аренду | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1 717,8 | 1 717,8 | 23 |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Начальник службы

экономики и финансов                                                                                                                                          Е.В. Овсянников

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Краснокутского сельского поселения

Октябрьского района «Благоустройство территории»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Благоустройство территории» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц поселения | км | 25,23 | 25,23 | 25,23 |  |
|  |  | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Доля содержания зелёных насаждений от общей площади зелёных насаждений поселения | тыс. м3 | 55,774 | 55,774 | 55,774 |  |
|  |  | процентов | 100 | 100 | 100 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Начальник службы

экономики и финансов                                                                                                                                          Е.В. Овсянников

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Благоустройство территории», мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возни кшие в ходе реа лизации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Содержание зелёных насаждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание зелёных насаждений | Заместитель главы Администрации Краснокутского сельского поселения по социальным вопросам А.П. Полоненко | 2014 | 2020 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций, предание зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика | улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций, предание зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика |  |
| Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт сетей уличного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Содержание и ремонт сетей уличного освещения | Заместитель главы Администрации Краснокутского сельского поселения по социальным вопросам А.П. Полоненко | 2014 | 2020 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасания людей на пожарах | улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасания людей на пожарах |  |
| Подпрограмма 3 «Проведение топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям - Чайковская А.А. | 2014 | 2020 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | оценка и формирование свободных земельных участков для дальнейшей их продажи и сдачи в аренду | оценка и формирование свободных земельных участков для дальнейшей их продажи и сдачи в аренду |  |
| Подпрограмма 4 «Прочие работы и услуги по благоустройству территории Краснокутского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Иные мероприятия по благоустройству террито-рии Краснокутского сельского поселения | Заместитель главы Администрации Краснокутского сельского поселения по социальным вопросам А.П. Полоненко | 2014 | 2020 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - |  |

Начальник службы

экономики и финансов                                                                                                                                            Е.В. Овсянников

Сведения

об исполнении федерального бюджета, областного, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Благоустройство территории» за  2018 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | Благоустройство территории | всего | 8 944,3 | 8 944,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 8 944,3 | 8 944,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Содержание зелёных насаждений | всего | 4 253,4 | 4 253,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 4 253,4 | 4 253,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание зелёных насаждений | всего | 4 253,4 | 4 253,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 4 253,4 | 4 253,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Содержание и ремонт сетей уличного освещения | всего | 2 698,6 | 2 698,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 2 698,6 | 2 698,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Содержание и ремонт сетей уличного освещения | всего | 2 698,6 | 2 698,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 2 698,6 | 2 698,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | Проведение топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ | всего | 274,5 | 274,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 274,5 | 274,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1 | Проведение топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ | всего | 274,5 | 274,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 274,5 | 274,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 | Прочие работы и услуги по благоустройству территории Краснокутского сельского поселения | всего | 1 717,8 | 1 717,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1 717,8 | 1 717,8 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1 | Иные мероприятия по благоустройству территории Краснокутского сельского поселения | всего | 1 717,8 | 1 717,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1 717,8 | 1 717,8 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Начальник службы

экономики и финансов                                                                                   Е.В. Овсянников

Оценка эффективности реализации Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией программы, и достигнутых результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования денежных средств, прозрачности,  адресности и целевого характера бюджетных средств.

В 2018 году на реализацию  Программы было предусмотрено 8 944,3 тыс. рублей.

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 8 944,3 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации Программы 8 944,2 тыс. рублей, что составляет 100,0 процентов от запланированных средств, в том числе средства:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 8 944,2 тыс. рублей.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств. Запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 8 944,2 тыс. рублей / 8 944,3 тыс. рублей x 100%=100,0%.

Оценка эффективности Программы согласно приложений:

- Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году;

- Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района в отчетном году;

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Краснокутского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района в отчетном году.

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году Благоустройство территории (наименование программы). Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов); Ожидаемый непосредственный результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведенных конкурсных процедур. Содержание зелёных насаждений; 4 253,4; 4 253,3; 0,1; 0,0. Содержание и ремонт сетей уличного освещения; 2 698,6; 2 698,6; 0,0; 0,0. Проведение топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ; 274,5; 274,5; 0,0; 0,0. Иные мероприятия по благоустройству территории Краснокутского сельского поселения; 1 717,8; 1 717,8; 0,0; 0,0. ВСЕГО:; 8 944,3; 8 944,2; 0,1; 0,0. Начальник службы экономики и финансов Е.В. Овсянников Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района в отчетном году благоустройство территории (наименование программы) |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Содержание зелёных насаждений | - | - | - |
| Содержание и ремонт сетей уличного освещения | - | - | - |
| Проведение топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ | - | - | - |
| Иные мероприятия по благоустройству территории Краснокутского сельского поселения | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - |

Начальник службы

экономики и финансов                                                                                                                                            Е.В. Овсянников

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Краснокутского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района в отчетном году Благоустройство территории (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  |
|  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Содержание зелёных насаждений | - | - | - | - | - | - |
| Содержание и ремонт сетей уличного освещения | - | - | - | - | - | - |
| Проведение топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ | - | - | - | - | - | - |
| Иные мероприятия по благоустройству территории Краснокутского сельского поселения | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - | - | - | - |

Начальник службы

экономики и финансов                                                                                                                                            Е.В. Овсянников