Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Краснокутское сельское поселение»

Администрация  Краснокутского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.07.2013 г.                        №169                    х. Красный Кут

Об утверждении отчёта о реализации

муниципальной долгосрочной

целевой программы «Благоустройство:

озеленение и освещение территории

Краснокутского сельского поселения

Октябрьского района на 2011-2015 годы»

за 1-ое полугодие 2013 год.

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Краснокутского сельского поселения  от 20.09.2011 № 140 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях эффективности реализации долгосрочных целевых программ Краснокутского сельского поселения»,

Постановляю

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство: озеленение и освещение территории Краснокутского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2015 годы» за 1-ое полугодие 2013 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации поселения В.Н Огнев.

Глава Краснокутского

сельского поселения	                                                              В.В.Мартыненко

Приложение

К Постановлению Администрации

Краснокутского сельского поселения

от 15.07.2013 №169

- ОТЧЕТ

- о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

«Благоустройство: озеленение и освещение территории Краснокутского сельского поселения

Октябрьского района на 2011-2015 годы»

по состоянию на «01» июля 2013года

(представляется ежеквартально, 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие расходы) |  | Сроки выполнения | Муниципа- льный заказчик -главный распоряди- тель средств бюджета поселения |  | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий год (тыс. рублей) | Фактически доведено объемов финансирования до получателей средств бюджета поселения за отчетный период (тыс. рублей) |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполнения плана бюджет- ных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | всего | 2999,0 | 1455,5 |  | 1455,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 2999,0 |  | 1455,5 | 1455,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие № 1 Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения | Прочие расходы | 1-4 квартал |  | Администрация Краснокутского сельского поселения | всего |  | 1753,3 |  | 921,6 | 921,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 1753,3 |  | 921,6 | 921,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие № 2 Содержание и обслуживание зеленых насаждений |  | 1-4 квартал |  | Администрация Краснокутского сельского поселения | всего |  | 600,5 |  | 289,0 | 289,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 600,5 |  | 289,0 | 289,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие № 3 Противоклещевая обработка |  | 1,2 квартал |  | Администрация Краснокутского сельского поселения | всего |  | 20,0 |  | 20,0 | 20,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 20,0 |  | 20,0 | 20,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятие №4 Изготовление аншлагов для 75-ия Октябрьского района |  | 1,2 квартал |  | Администрация Краснокутского сельского поселения | всего |  | 22,2 |  | 22,1 | 22,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 22,2 |  | 22,1 | 22,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятие № 5 Трудоустройство несовершеннолетних детей по благоустройству |  | 2,3 квартал |  | Администрация Краснокутского сельского поселения | всего |  | 23,2 |  | 10,8 | 10,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 23,2 |  | 10,8 | 10,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Мероприятие № 6 Трудоустройство работников по благоустройству |  | 2,3,4 квартал |  | Администрация Краснокутского сельского поселения | всего |  | 225,0 |  | 141,7 | 141,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 225,0 |  | 141,7 | 141,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Мероприятие № 7 Приобретение мотокос. Бензина и т.д. |  | 2,3,4 квартал |  | Администрация Краснокутского сельского поселения | всего |  | 82,7 |  | 50,3 | 50,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 82,7 |  | 50,3 | 50,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Мероприятие № 8 Приобретение Эл.люминисцентных ламп |  | 3,4 квартал |  | Администрация Краснокутского сельского поселения | всего |  | 2,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 2,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мероприятие № 9 Утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов |  | 3,4 квартал |  | Администрация Краснокутского сельского поселения | всего |  | 35,6 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 35,6 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 10 | Мероприятие № 10 Содержание кладбищ |  | 2,3,4 квартал |  | Администрация Краснокутского сельского поселения | всего |  | 100,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 100,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Мероприятие № 11 Отлов бродячих собак |  | 3,4 квартал |  | Администрация Краснокутского сельского поселения | всего |  | 34,5 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 34,5 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Мероприятие № 12 Покос сухой карантинной растительности |  | 3 квартал |  | Администрация Краснокутского сельского поселения | всего |  | 60,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 60,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Мероприятие № 13 Установка въездного знака в поселении |  | 3,4 квартал |  | Администрация Краснокутского сельского поселения | всего |  | 40,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 40,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Благоустройство: озеленение И освещение территории Краснокутского  сельского поселения Октябрьского района на 2011-2015 годы»

На 01.07.2013 года

1.Общие положение

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Благоустройство: озеленение и освещение территории Краснокутского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2015 годы» утверждена постановлением Администрации Краснокутского сельского поселения от 26.10.2010. № 169

Общий  объем  программы в 2013г. составляет 2 999,0 тыс.руб., из них:

- средства местного бюджета  2 999,0 тыс.руб.,

Исполнение программы в целом составило 48,5%.

2. Исполнение программных мероприятий

Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство: озеленение и освещение территории Краснокутского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2015 годы» в 2012г. осуществлялась по следующим направлениям:

1. Расходы по содержанию и обслуживанию сетей уличного освещения.

- оплата коммунальных услуг  - 1230,3 тыс. руб.;

- содержание и обслуживание сетей уличного освещения – 523,0 тыс. руб.

Плановые показатели составляют: всего – 1753,3 тыс.руб., из них 1753,3 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 921,6 тыс.руб., из них 921,6 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 52,6%

2. Расходы по содержанию и обслуживанию зеленых насаждений;

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка цветов.

Направление денежных средств осуществлялось по направлениям:

- Содержание зеленых насаждений – 600,5 тыс. руб.

Плановый показатель составляет – 600,5 тыс.руб., из них – 600,5 тыс.руб.- средства местного бюджета. Кассовый расход на 01.07.2013 г. составил: 289,0 тыс.руб., из них – 289,0 тыс.руб. - средства местного бюджета,

Исполнение программных показателей составил 48,1%.

3. Расходы на противоклещевую обработку:

- Противоклещевая обработка кладбищ и футбольного поля -  20,0 тыс.руб.

Плановый показатель составляет – 20,0 тыс.руб., из них – 20,0 тыс.руб.- средства местного бюджета. Кассовый расход на 01.07.2013 года составляет: 20,0 тыс.руб., из них: 20,0 тыс.руб. - средства местного бюджета,

Исполнение программных показателей составил 100%.

4. Расходы на приобретение аншлагов для 75-ия Октябрьского района:

- Приобретены аншлаги – 22,2 тыс.руб.

Плановый показатель составил -22,2 тыс.руб., из них – 22,2 тыс.руб.- средства местного бюджета. Кассовый расход в 2013 г. составляет: 22,1 тыс.руб., из них – 22,1 тыс.руб. - средства местного бюджета,

Исполнение программных показателей составил 99,5%.

5. Расходы на трудоустройство несовершеннолетних детей по благоустройству:

-  Оплата по трудовым договорам – 23,2 тыс. руб;

Плановый показатель составляет -23,2 тыс.руб., из них – 23,2 тыс.руб.- средства местного бюджета. Кассовый расход на 01.07.2013 года составил: 10,8 тыс.руб., из них – 10,8 тыс.руб. - средства местного бюджета,

Исполнение программных показателей составил 46,6%.

6. Расходы на трудоустройство работников по благоустройству:

-  Оплата по трудовым договорам – 225,0 тыс. руб;

Плановый показатель составляет -225,0 тыс.руб., из них – 225,0 тыс.руб.- средства местного бюджета. Кассовый расход на 01.07.2013 года составил: 141,7 тыс.руб., из них – 141,7 тыс.руб. - средства местного бюджета,

Исполнение программных показателей составил 63,0%.

7. Расходы на приобретение мотокос, ГСМ и запчастей:

- Приобретение ГСМ для мотокос (бензин, присадка к топливу, запчасти) – 82,7 тыс. руб.;

Плановый показатель составил -82,7 тыс.руб., из них – 82,7 тыс.руб.- средства местного бюджета. Кассовый расход на 01.07.2013 года составил: 50,3 тыс.руб., из них – 50,3 тыс.руб. - средства местного бюджета,

Исполнение программных показателей составил 60,8%.

8. Приобретение Эл.люминисцентных ламп:

-  Приобретение Эл.люминисцентных ламп – 2,0 тыс. руб.;

Плановый показатель составил -2,0 тыс.руб., из них – 2,0 тыс.руб.- средства местного бюджета.

Исполнение программных показателей составил 0%.

9. Утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов:

-  Утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов – 35,6 тыс. руб;

Плановый показатель составил -35,6 тыс.руб., из них – 35,6 тыс.руб.- средства местного бюджета.

Исполнение программных показателей составил 0%.

10. Содержание кладбищ:

-  Содержание кладбищ – 100,0 тыс. руб.;

Плановый показатель составил -100,0 тыс.руб., из них – 100,0 тыс.руб.- средства местного бюджета.

Исполнение программных показателей составил 0%.

11. Отлов бродячих собак:

-  Отлов бродячих собак – 34,5 тыс. руб;

Плановый показатель составил -34,5 тыс.руб., из них – 34,5 тыс.руб.- средства местного бюджета.

Исполнение программных показателей составил 0%.

12. Покос сухой карантинной растительности:

-  Покос сухой карантинной растительности – 60,0 тыс. руб.;

Плановый показатель составил -60,0 тыс.руб., из них – 60,0 тыс.руб.- средства местного бюджета.

Исполнение программных показателей составил 0%.

13. Установка въездного знака в поселении:

-  Установка въездного знака в поселении – 40,0 тыс. руб.;

Плановый показатель составил -40,0 тыс.руб., из них – 40,0 тыс.руб.- средства местного бюджета.

Исполнение программных показателей составил 0%.

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОКУТСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Благоустройство: озеленение И освещение территории

Краснокутского  сельского поселения Октябрьского района на 2011-2015 годы»

На 01.07.2013 года

| N п/п | Наименование показателей результатив- ности | Единица измере- ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реали- зации про- граммы | 2 год реали- зации прог- раммы | 3 год реали- зации про- граммы | И так далее по годам реали- зации про- граммы | 1 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | 2 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | 3 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | И так далее по годам реали- зации про- граммы |
| 1 | 2 | 33 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Показатель результатив- ности 1: Уличное освещение | % | 50 | 65 | 80 |  | 50 | 100% | 65 | 100% | 52,5 | 52,5% |  |
|  | Показатель результатив- ности 2: Привлечение населения муниципального образования к работам по благоустройству | % | 80 | 90 | 100 |  | 80 | 100 % | 90 | 100% |  |  |  |
|  | Показатель результатив- ности 3: Соответствие объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения) ГОСТу | % | 50 | 65 | 80 |  | 50 | 100 % | 65 | 100% |  |  |  |

Зам. Главы Краснокутского сельского поселения                                                                                                                                             В.Н.Огнев