Приложение № 2 к постановлению Администрации

Краснокутского сельского поселения № 74  от 30.05.2011 г.

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2011 - 2012 г.г.

по Краснокутскому сельскому поселению

| № № п/п | Наименование объекта | Виды ремонтных работ | Необходимые материалы | Источник финансирования | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Обьем завоз. топл. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУК «Краснокутский СДК» | Косметический ремонт: покраска полов, окон, дверей гагазификацию | Краска, известь, известь, кисти, щетки | Местный бюджет 3000 руб. | Дир. МУК «Краснокутский СДК» Виноградова Л.В., Полоненко А.П. | до 01.07.11 г. | 105,2 т |  |  |
| 2 | СДК п. Интернацио- нальный | Косметический ремонт: покраска полов, окон, дверей | Краска: половая, белая, зеленая, кисти, валики, щетки, мел | Местный бюджет 2000 руб. | Зав. СДК Гаврилова О.И, Полоненко А.П. | до 01.07.11 г. | - |  |  |
| 3 | СК х. Калиновка | Косметический ремонт: покраска полов, окон, дверей, побелка стен внутри | краска, цемент, песок, кисти, щетки | Местный бюджет 1500 руб. | Дир. СК Головачева Т.Н., Полоненко А.П. | до 01.07.11 г. | 18,8 т |  |  |
| 4 4 | СК х. Марьевка | Косметический ремонт: покраска дверей, окон, полов | краска, кисти | Местный бюджет 1500 руб. | Дир. СК Калюжная И.В., Полоненко А.П. | до 01.07.11 г. | 26 т |  |  |
| 5 | Хутора попоселения | Тех. обслуживание ТП, 19 шт. |  | РЭС | Начальник РЭС | до |  |  |  |
|  | поселения | Обрезка деревьев, перетяжка проводов проводов, замена опор |  |  | Голубицкий О.В., Огнев В.Н | 01.10.11 г |  |  |  |
|  |  | проводов, замена опор |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | х. Красный Кут, х. Новогригорьевка | Замена линий электропередач ВЛ-04 |  | РЭС | Начальник РЭС Голубицкий О.В. | 2-4 кв. |  |  |  |
| 7 | х.Новопавловка | Проектирование строительства газопровода низкого давления |  | Кредит. ср-ва, 5100 тыс.руб. | ОАО «Облгаз» Огнев В.Н. | До 20.12.11 г. |  |  |  |
| 8 | х .Новопавловка | Строительство почты |  | Фед. бюджет, 7778,3 тыс. руб. | ГУРШ, Огнев В.Н. | 2-3 кв. |  |  |  |
| 9 | х. Новопавловка | Строительство моста, расположенного в х. Н-Павловка по ул. Центральная |  | Фед. бюджет, 5594,9 тыс. руб. . | ГУРШ, Огнев В.Н. | 2-3 кв. |  |  |  |
| 10 | Подъездные дороги к хуторам | Тек. ремонт подъездных дорог (ямочный ремонт) |  | Обл. бюджет | ГУП РО «Октябрьское ДРСУ», Огнев В.Н | До 01.09.11 г. |  |  |  |
| 11 | п.Интернациональный | Ямочный ремонт ул. Ж/дорожная |  | Местный бюджет 200 тыс., руб. | ООО «Мега», Огнев В.Н. | До 30.06.11г. |  |  |  |
| 12 | х. Красный Кут | Капитальный ремонт дороги ул. Чистова-Колхозная |  | Обл. и местн. бюджеты, 7831,9 тыс. руб. | ООО «Мега», Огнев В.Н | 2 кв. |  |  |  |
| 13 | п. Интернациональный | Реконструкция водопроводных сетей (новый микрорайон) |  | Фед., обл. и мест. бюджеты, 7762,4 тыс. руб. | ООО «Югстрой», Огнев В.Н. | 2-3 кв. |  |  |  |
| 14 | МУК СДК х.Красный Кут | Уголь 60% |  | Мест. бюджет 715.100 тыс., руб. | Дир. МУК «Краснокутский СДК» Виноградова Л.В., Полоненко А.П. | До10.08.11 г. |  |  |  |
|  |  | Уголь 40% |  |  |  | До 01.10.11г. |  |  |  |

Специалист по делопроизводству

и архивной работе                      	                                               Е.А. Стаценко