Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Краснокутское сельское поселение»

Администрация Краснокутского сельского поселения

Постановление

| 15.01.2021 | № 9 | х. Красный Кут |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о финансиро-вании и освоении проводимых программных мероприятий по муни-ципальной программе Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»

В соответствии с постановлением Администрации Краснокутского сельского поселения от 21.09.2018  № 120 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснокутского сельского поселения Октябрьского района»,

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения», утвержденной постановлением Администрации Краснокутского сельского поселения № 161 от 22.11.2018 «Об утверждении муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» по состоянию на 01.01.2021 года согласно приложению № 1.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации по социальным вопросам Полоненко А.П.

- Глава  Администрации

- Краснокутского

сельского поселения							                        В. Н. Огнев

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Краснокутского

сельского поселения № 9

от 15.01.2021

Отчёт

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

по муниципальной программе Краснокутского сельского поселения

Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»

По муниципальной программе Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» в 2020 году было выделено 2234,5тыс. рублей, в том числе из средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

бюджет Октябрьского района - 0,0 тыс. рублей

бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района 2234,5тыс. рублей;

внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации Программы 2234,5тыс. рублей, что составляет 100,0 процентов от запланированных средств, в том числе средства:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

бюджет Октябрьского района - 0,0 тыс. рублей

бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района 2234,5 –тыс. рублей;

внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Отчет  о финансировании и освоении  проводимых программных мероприятий по муниципальной программе  Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»  по результатам за 2020 год согласно приложений:

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» отчетный период 12 мес. 2020 г.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района, мероприятий ведомственных целевых программ

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

Сведения  об исполнении бюджета Краснокутского сельского поселения Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района из федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Октябрьского района и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за  2020 год.

Заместитель главы

Администрации

по социальным вопросам                                                                          А.П. Полоненко

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» отчетный период 12 мес. 2020 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Краснокутском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - Капитальный ремонт многоквартирных домов | Заместитель главы Администрации Краснокутского сельского поселения по социальным вопросам А.П. Полоненко | Техническое состояние многоквартирных домов приведены в соответствие с нормативными требованиями | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - |
| 2. | - Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами | Заместитель главы Администрации Краснокутского сельского поселения по социальным вопросам А.П. Полоненко | Увеличен уровень самосознания собственников помещений многоквартирных домов в сфере управления многоквартирным домом | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - |
| Подпрограмма 2 « Создание условий для обеспечения коммунальными услугами населения Краснокутского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Газификация населенных пунктов Краснокутского сельского поселения, в т.ч. изготовление епроектно-сметной документации | Заместитель главы Администрации Краснокутского сельского поселения по социальным вопросам А.П. Полоненко | Изготовлены проектно-изыскательские работы по газификации х. Марьевка и х. Веселый в целях повышения уровня газификации населенных пунктов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - |
| 4. | Приобретение коммунальной техники | Заместитель главы Администрации Краснокутского сельского поселения по социальным вопросам А.П. Полоненко | Приобретена комбинированная дорожная машина в лизинг. Повышен уровень благоприятного проживания населения . | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2234,5 | 2234,5 | 1 |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Заместитель главы

Администрации

по социальным вопросам                                                                                                                                                 А.П. Полоненко

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Краснокутском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - Доля отремонтированных домов от общего количества многоквартирных домов. | Процентов. | 50 | 50 | 50 |  |
| 2. | - Газификация квартир (домовладений) природным газом | Процентов. | 88 | 90 | 90 |  |
| 3. | - Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов | Ед. | - | - | - |  |
| 4. | Доля управляющих организаций по обслуживанию жилищного фонда | Процент. | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения коммунальными услугами населения Краснокутского сельского поселения » |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Уровень газификации населенных пунктов Краснокутского сельского поселения | процентов | 74,5 | 80 | 80 |  |
| 7. | Доля обеспеченности Краснокутского сельского поселения коммунальной техникой | процентов | 0 | 20 | 20 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Заместитель главы

Администрации по социальным вопросам                                                                                                       А.П. Полоненко

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения», мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возни кшие в ходе реа лизации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Краснокутском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт многоквартирных домов | Заместитель главы Администрации Краснокутского сельского поселения по социальным вопросам А.П. Полоненко | 2019 | 2030 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Приведение технического состояние многоквартирных домов в соответствие с нормативными требованиями | техническое состояние многоквартирных домов приведены в соответствие с нормативными требованиями |  |
| 2. | Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами | Заместитель главы Администрации Краснокутского сельского поселения по социальным вопросам А.П. Полоненко | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Принятие собственниками осознанных решений в сфере управления многоквартирными домами | Увеличен уровень самосознания собственников помещений многоквартирных домов в сфере управления многоквартирным домом |  |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения коммунальными услугами населения Краснокутского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Газификация населенных пунктов Краснокутского сельского поселения, в т.ч. изготовление проектно-сметной документации | Заместитель главы Администрации Краснокутского сельского поселения по социальным вопросам А.П. Полоненко | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Повышение уровня доступности населения к теплоснабжающим ресурсам | Повышен уровень доступности населения к теплоснабжающим ресурсам |  |
| 4 | Приобретение коммунальной техники | Заместитель главы Администрации Краснокутского сельского поселения по социальным вопросам А.П. Полоненко | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Повышение удовлетворенности населения условиями предоставления коммунального обслуживания | Повышена удовлетворенность населения условиями предоставления коммунального обслуживания |  |

Заместитель главы

Администрации

по социальным вопросам                                                                                                                                                 А.П. Полоненко

Сведения

об исполнении бюджета Краснокутского сельского поселения Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района из федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Октябрьского района

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения  за  2020 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения | всего | 2234,5 | 2234,5 |
|  |  | бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | 2234,5 | 2234,5 |
|  |  | безвозмездные поступления в бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие жилищного хозяйства в Краснокутском сельском поселении | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления в бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | - Капитальный ремонт многоквартирных домов | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 2 | Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления в бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Создание условий для обеспечения коммунальными услугами населения Краснокутского сельского поселения | всего | 2234,5 | 2234,5 |
|  |  | бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | 2234,5 | 2234,5 |
|  |  | безвозмездные поступления в бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Газификация населенных пунктов Краснокутского сельского поселения, в т.ч. изготовление проектно-сметной документации | всего | - | - |
|  |  | бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления в бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. | Приобретение коммунальной техники | всего | 2234,5 | 2234,5 |
|  |  | бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | 2234,5 | 2234,5 |
|  |  | безвозмездные поступления в бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Заместитель главы

Администрации

по социальным вопросам                                                                         А.П. Полоненко

Оценка эффективности реализации Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые показатели по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией программы, и достигнутых результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования денежных средств, прозрачности,  адресности и целевого характера бюджетных средств

В 2020году на реализацию  Программы было предусмотрено 2234,5тыс. рублей.

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

бюджет Октябрьского района - 0,0 тыс. рублей

бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района 2234,5    тыс.рублей;

внебюджетные источники- 0,0 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации Программы 2 234,5тыс. рублей, что составляет 100,0 процентов от запланированных средств, в том числе средства:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

бюджет Октябрьского района - 0,0 тыс. рублей

бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района 2234,5     тыс. рублей;

внебюджетные источники- 0,0 тыс. рублей.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств. Запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района 2234,5    тыс. рублей / 2234,5    тыс. рублей x 100% = 100,0 %.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, т.к. составляет УРпр = 1,0.

Оценка эффективности Программы согласно приложений:

- Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году;

- Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района в отчетном году;

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Краснокутского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района в отчетном году.

Заместитель главы

Администрации

по социальным вопросам                                                                         А.П. Полоненко

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения » (наименование программы). Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов); Ожидаемый непосредственный результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведенных конкурсных процедур. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Газификация населенных пунктов Краснокутского сельского поселения, в т.ч. изготовление проектно-сметной документации; -; -; 0,0; 0,0. Приобретение коммунальной техники; 2234,5; 2234,5; 0,0; 0,0. ВСЕГО:; 2234,5; 2234,5; 0,0; 0,0. Заместитель главы Администрации по социальным вопросам А.П. Полоненко Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района в отчетном году «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения», (наименование программы) |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами | - | - | - |
| Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами | - | - | - |
| Газификация населенных пунктов Краснокутского сельского поселения, в т.ч. изготовление проектно-сметной документации | - | - | - |
| Приобретение коммунальной техники | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - |

Заместитель главы

Администрации

по социальным вопросам                                                                                                                                  А.П. Полоненко

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Краснокутского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района в отчетном году «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения», (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  |
|  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами | - | - | - | - | - | - |
| Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами | - | - | - | - | - | - |
| Газификация населенных пунктов Краснокутского сельского поселения, в т.ч. изготовление проектно-сметной документации | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение коммунальной техники | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - | - | - | - |

Заместитель главы

Администрации

по социальным вопросам                                                                                                                                  А.П. Полоненко