Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Краснокутское сельское поселение»

Администрация  Краснокутского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2012 г.                        №116                    х. Красный Кут

Об утверждении отчёта о реализации

муниципальной долгосрочной

целевой программы «Благоустройство:

озеленение и освещение территории

Краснокутского сельского поселения

Октябрьского района на 2011-2015 годы»

за 2011 год.

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Краснокутского сельского поселения  от 20.09.2011 № 140 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях эффективности реализации долгосрочных целевых программ Краснокутского сельского поселения»,

Постановляю

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство: озеленение и освещение территории Краснокутского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2015 годы» за 2011 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации поселения В.Н Огнев.

Глава Краснокутского

сельского поселения		                                                                    В.В.Мартыненко

Приложение

К Постановлению Администрации

Краснокутского сельского поселения

от 25.06.2012 №116

- ОТЧЕТ

- о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

«Благоустройство: озеленение и освещение территории Краснокутского сельского поселения

Октябрьского района на 2011-2015 годы»

по состоянию на «_01 » 01 2012года

(представляется ежеквартально, 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/и | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, |  | Сроки выполнения | Муниципа- льный заказчик -главный распоряди- |  | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований | Фактически доведено объемов финансирования до |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполнения плана бюджет- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | прочие расходы) |  |  | тель средств бюджета поселения |  |  | на текущий год (тыс. рублей) | получателей средств бюджета поселения за |  |  | ных ассигнований |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | отчетный |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | период (тыс. рублей) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | всего | 2275,0 | 2275,0 |  | 2275,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 2275,0 |  | 2275,0 | 2275,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие № 1 Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения | Прочие расходы | 1-4 квартал |  | Администрация Краснокутского сельского поселения | всего |  | 1316,5 |  | 1316,5 | 1316,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 1316,5 |  | 1316,5 | 1316,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие № 2 Содержание и обслуживание зеленых насаждений |  | 1-4 квартал |  | Администрация Краснокутского сельского поселения | всего |  | 487,9 |  | 487,9 | 487,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 487,9 |  | 487,9 | 487,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие № 3 Противоклещевая обработка |  | 2,3 квартал |  | Администрация Краснокутского сельского поселения | всего |  | 29,7 |  | 29,7 | 29,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 29,7 |  | 29,7 | 29,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятие №4 Приобретение аншлагов по благоустройству |  | 2,3 квартал |  | Администрация Краснокутского сельского поселения | всего |  | 32,2 |  | 32,2 | 32,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 32,2 |  | 32,2 | 32,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятие № 5 Трудоустройство несовершеннолетних детей по благоустройству |  | 3 квартал |  | Администрация Краснокутского сельского поселения | всего |  | 20,2 |  | 20,2 | 20,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 20,2 |  | 20,2 | 20,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Мероприятие № 6 Трудоустройство работников по благоустройству |  | 3,4 квартал |  | Администрация Краснокутского сельского поселения | всего |  | 228,7 |  | 228,7 | 228,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 228,7 |  | 228,7 | 228,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Мероприятие № 7 Приобретение мотокос. Бензина и т.д. |  | 3,4 квартал |  | Администрация Краснокутского сельского поселения | всего |  | 98,8 |  | 98,8 | 98,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 98,8 |  | 98,8 | 98,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Мероприятие № 8 Уборка территории кладбищ и стихийных свалок на территории поселения |  | 3,4 квартал |  | Администрация Краснокутского сельского поселения | всего |  | 61,0 |  | 61,0 | 61,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 61,0 |  | 61,0 | 61,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Благоустройство: озеленение И освещение территории Краснокутского  сельского поселения Октябрьского района на 2011-2015 годы»

за 2011 год

1.Общие положение

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Благоустройство: озеленение и освещение территории Краснокутского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2015 годы» утверждена постановлением Администрации Краснокутского сельского поселения от 26.10.2010. № 169

Общий  объем  программы в 2011г. составил 2275,0 тыс.руб., из них:

- средства местного бюджета  2275,0 тыс.руб.,

Исполнение программы в целом составило 100%.

2. Исполнение программных мероприятий

Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство: озеленение и освещение территории Краснокутского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2015 годы» в 2011г. осуществлялась по следующим направлениям:

1. Расходы по содержанию и обслуживанию сетей уличного освещения.

- оплата коммунальных услуг  - 626,1 тыс. руб.;

- содержание и обслуживание сетей уличного освещения – 690,4 тыс. руб.

Плановые показатели составили: всего – 1316,5 тыс.руб., из них 1316,5 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 1316,5 тыс.руб., из них 1316,5 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%

2. Расходы по содержанию и обслуживанию зеленых насаждений;

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка цветов.

Направление денежных средств осуществлялось по направлениям:

- Содержание зеленых насаждений – 387,9 тыс. руб;

- Спил аварийных деревьев – 100,0 тыс. руб;

Плановый показатель составил - 487,9 тыс.руб., из них – 487,9 тыс.руб.- средства местного бюджета.Кассовый расход в 2011 г. составил: 487,9 тыс.руб., из них - 487,9 тыс.руб. - средства местного бюджета,

Исполнение программных показателей составил 100%.

3. Расходы на противоклещевую обработку:

- Противоклещевая обработка кладбищ и футбольного поля -  29,7 тыс.руб

Плановый показатель составил - 29,7 тыс.руб., из них - 29,7 тыс.руб.- средства местного бюджета. Кассовый расход в 2011 г. составил: 29,7 тыс.руб., из них: 29,7 тыс.руб. - средства местного бюджета,

Исполнение программных показателей составил 100%.

4. Расходы на приобретение аншлагов по благоустройству:

- Приобретены аншлаги по благоустройству территории Краснокутского сельского поселения – 32,2 тыс.руб

Плановый показатель составил -32,2 тыс.руб., из них - 32,2 тыс.руб.- средства местного бюджета. Кассовый расход в 2011 г. составил: 32,2 тыс.руб., из них - 32,2 тыс.руб. - средства местного бюджета,

Исполнение программных показателей составил 100%.

5. Расходы на трудоустройство несовершеннолетних детей по благоустройству:

-  Оплата по трудовым договорам – 20,2 тыс. руб;

Плановый показатель составил -20,2 тыс.руб., из них - 20,2 тыс.руб.- средства местного бюджета. Кассовый расход в 2011 г. составил: 20,2 тыс.руб., из них - 20,2 тыс.руб. - средства местного бюджета,

Исполнение программных показателей составил 100%.

6. Расходы на трудоустройство работников по благоустройству:

-  Оплата по трудовым договорам – 228,7 тыс. руб;

Плановый показатель составил -228,7 тыс.руб., из них - 228,7 тыс.руб.- средства местного бюджета. Кассовый расход в 2011 г. составил: 228,7 тыс.руб., из них - 228,7 тыс.руб. - средства местного бюджета,

Исполнение программных показателей составил 100%.

7. Расходы на приобретение мотокос, ГСМ и запчастей:

-  Приобретение мотокос – 42,5 тыс. руб;

- Приобретение ГСМ для мотокос (бензин, присадка к топливу – 24,8 тыс. руб;

-  Приобретение запчастей для мотокос (корд тримерный, косильные головки) – 31,5 тыс. руб;

Плановый показатель составил -98,8 тыс.руб., из них – 98,8 тыс.руб.- средства местного бюджета. Кассовый расход в 2011 г. составил: 98,8 тыс.руб., из них – 98,8 тыс.руб. - средства местного бюджета,

Исполнение программных показателей составил 100%.

8. Расходы на уборку территорий кладбищ и стихийных свалок на территории поселения:

-  Уборка кладбищ – 11,0 тыс. руб;

- Уборка стихийных свалок – 50,0 тыс. руб;

Плановый показатель составил -61,0 тыс.руб., из них – 61,0 тыс.руб.- средства местного бюджета. Кассовый расход в 2011 г. составил: 61,0 тыс.руб., из них – 61,0 тыс.руб. - средства местного бюджета,

Исполнение программных показателей составил 100%.

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОКУТСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Благоустройство: озеленение И освещение территории

Краснокутского  сельского поселения Октябрьского района на 2011-2015 годы»

ЗА ОТЧЕТНЫЙ 2011 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД

| N п/п | Наименование показателей результатив- ности | Единица измере- ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реали- зации про- граммы | 2 год реали- зации прог- раммы | 3 год реали- зации про- граммы | И так далее по годам реали- зации про- граммы | 1 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | 2 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | 3 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | И так далее по годам реали- зации про- граммы |
| 1 | 2 | 33 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Показатель результатив- ности 1: Уличное освещение | % | 50 | 65 | 80 |  | 50 | 100% |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результатив- ности 2: Привлечение населения муниципального образования к работам по благоустройству | % | 80 | 90 | 100 |  | 80 | 100 % |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результатив- ности 3: Соответствие объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения) ГОСТу | % | 50 | 65 | 80 |  | 50 | 100 % |  |  |  |  |  |

Зам. Главы Краснокутского сельского поселения                                                                                                                                             В.Н.Огнев