Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование  «Краснокутское сельское поселение»

Администрация Краснокутского сельского поселения

постановление

22.01.2016 г.                 	                           №  13                        	      х. Красный Кут

Об утверждении отчета о финанси-

ровании и освоении проводимых

программных мероприятий по муниципальной

программе Краснокутского сельского

поселения Октябрьского района

«Благоустройство территории»

по результатам за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Краснокутского сельского поселения от 04.09.2013 года № 220 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке эффективности  муниципальных программ Краснокутского сельского поселения Октябрьского района»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Благоустройство территории», утвержденной постановлением Администрации Краснокутского сельского поселения № 240 от 25.09.2013 г. «Об утверждении муниципальной программы Краснокутского сельского поселения «Благоустройство территории» по состоянию на 01.01.2016 год согласно приложению № 1.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Краснокутского сельского поселения Огнева В.Н.

Глава Краснокутского

сельского поселения                                                                                В.В. Мартыненко

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Краснокутского

сельского поселения № 13

от 22.01.2016 г.

Отчёт

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

по муниципальной программе Краснокутского сельского поселения

Октябрьского района «Благоустройство территории»

По муниципальной программе Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Благоустройство территории» в 2015 году было выделено 5 349,0 тыс. рублей, в том числе из средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 5 349,0 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации Программы 5 349,0 тыс. рублей, что составляет 100,0 процентов от запланированных средств, в том числе средства:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 5 349,0 тыс. рублей.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Отчет  о финансировании и освоении  проводимых программных мероприятий по муниципальной программе  Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Благоустройство территории»  по результатам за 2015 год согласно приложений:

- Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района: «Благоустройство территории» отчетный период 12 мес. 2015 г.

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Благоустройство территории»

- Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района, мероприятий ведомственных целевых программ

- Оценка результатов реализации мер правового регулирования

      - Сведения  об исполнении федерального бюджета, областного, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Благоустройство территории» за  2015 год

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района:

«Благоустройство территории» отчетный период 12 мес. 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Содержание зелёных насаждений» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - Содержание зелёных насаждений | Заместитель Главы Краснокутского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству В.Н. Огнев | улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций, предание зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2 461,8 | 2 461,8 | 1 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт сетей уличного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Содержание и ремонт сетей уличного освещения | Заместитель Главы Краснокутского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству В.Н. Огнев | эстетический облик населенных пунктов, повышение качества наружного освещения, своевременное выполнение мероприятия | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2 523,7 | 2 523,7 | - |
| Подпрограмма 3 «Проведение топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям - Трюхин А.В. | оценка и формирование свободных земельных участков для дальнейшей их продажи и сдачи в аренду | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 363,5 | 363,5 | - |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Краснокутского сельского поселения

Октябрьского района «Благоустройство территории»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Благоустройство территории» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц поселения | км | 25,23 | 25,23 | 25,23 |  |
|  |  | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Доля содержания зелёных насаждений от общей площади зелёных насаждений поселения | тыс. м3 | 55,774 | 55,744 | 55,744 |  |
|  |  | процентов | 100 | 100 | 100 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Благоустройство территории», мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возни кшие в ходе реа лизации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Содержание зелёных насаждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание зелёных насаждений | Заместитель Главы Краснокутского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству В.Н. Огнев | 2014 | 2020 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций, предание зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика | улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций, предание зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика |  |
| Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт сетей уличного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Содержание и ремонт сетей уличного освещения | Заместитель Главы Краснокутского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству В.Н. Огнев | 2014 | 2020 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасания людей на пожарах | улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасания людей на пожарах |  |
| Подпрограмма 3 «Проведение топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям - Трюхин А.В. | 2014 | 2020 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | оценка и формирование свободных земельных участков для дальнейшей их продажи и сдачи в аренду | оценка и формирование свободных земельных участков для дальнейшей их продажи и сдачи в аренду |  |

Сведения

об исполнении федерального бюджета, областного, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Благоустройство территории» за  2015 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | Благоустройство территории | всего | 5 349,0 | 5 349,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 5 349,0 | 5 349,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Содержание зелёных насаждений | всего | 2 461,8 | 2 461,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 2 461,8 | 2 461,8 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание зелёных насаждений | всего | 2 461,8 | 2 461,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 2 461,8 | 2 461,8 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Содержание и ремонт сетей уличного освещения | всего | 2 523,7 | 2 523,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 2 523,7 | 2 523,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Содержание и ремонт сетей уличного освещения | всего | 2 523,7 | 2 523,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 2 523,7 | 2 523,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | Проведение топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ | всего | 363,5 | 363,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 363,5 | 363,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1 | Проведение топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ | всего | 363,5 | 363,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 363,5 | 363,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Оценка эффективности реализации Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией программы, и достигнутых результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования денежных средств, прозрачности,  адресности и целевого характера бюджетных средств

В 2015 году на реализацию  Программы было предусмотрено 5 349,0 тыс. рублей.

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 5 349,0 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации Программы 5 349,0 тыс. рублей, что составляет 100,0 процентов от запланированных средств, в том числе средства:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 5 349,0 тыс. рублей.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств. Запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 5 349,0 тыс. рублей / 5 349,0 тыс. рублей x 100%

Оценка эффективности Программы согласно приложений:

- Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году;

- Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района в отчетном году;

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Краснокутского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района в отчетном году;

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году Благоустройство территории (наименование программы). Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов); Ожидаемый непосредственный результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведенных конкурсных процедур. Содержание зелёных насаждений; 2 461,8; 2 461,8; 0,0; 0,0. Содержание и ремонт сетей уличного освещения; 2 523,7; 2 523,7; 0,0; 0,0. Проведение топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ; 363,5; 363,5; 0,0; 0,0. Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района в отчетном году благоустройство территории (наименование программы) |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Содержание зелёных насаждений | - | - | - |
| Содержание и ремонт сетей уличного освещения | - | - | - |
| Проведение топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - |

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Краснокутского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района в отчетном году Благоустройство территории (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  |
|  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Содержание зелёных насаждений | - | - | - | - | - | - |
| Содержание и ремонт сетей уличного освещения | - | - | - | - | - | - |
| Проведение топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - | - | - | - |

Ведущий специалист по

делопроизводству и архивной работе                                                                                                                                         Е.А. Стаценко